UMOWA NR/ Projekt /

Zawarta w dniu ……….. pomiędzy:

Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Rzecznej , NIP:  578 000 63 91

reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu- Sławomira Piotra Kuczyńskiego,

tel. 692 089 921

zwanego dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..ul. ………………….lok. ., …………….,  NIP: ………………………..

reprezentowanym przez: ……………………………, tel. ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie:

„Opracowania dokumentacji projektowej na budowę nowej obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą pod potrzeby doju grupowego, zbiorników na gnojowicę oraz modernizację  istniejącej obory pod potrzeby planowanej technologii i poprawy dobrostanu w miejscowości Nowe Kusy” .

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 09.10.2025r.

w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, a także zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji niniejszej umowy.

- Powierzone Wykonawcy prace projektowe obejmują następujące zakresy:

  4 egzemplarze projektu architektoniczno budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu

 2 egzemplarze  projektu technicznego :

- branży sanitarnej

- branży elektrycznej

- branży konstrukcyjnej

• 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich

• 2 egzemplarze przedmiaru robót

• 2 egzemplarze informacji BIOZ

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Dokumentację Projektową zgodnie z:

1) wytycznymi Zamawiającego,

2) obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności z techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i p.poż.

3) przeznaczeniem przewidzianym w niniejszej umowie.

- Projektant zobowiązany jest sporządzić Dokumentację Projektową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 t.j.),

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1133).

# ZASADY WSPÓŁPRACY

- Strony zobowiązane są do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się udzielać sobie na zasadzie wzajemności wszelkich informacji niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

# TERMINY

- Strony ustalają, iż Dokumentacja Projektowa stanowiąca przedmiot umowy zostanie wykonana w następujących terminach:

  - Przekazanie dokumentacji nastąpi w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - W przypadku przedłużania się procedur administracyjnych, urzędowych (np. uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, uzyskania pozwolenia wodno – prawnego – gdyby było wymagane i inne) możliwość aneksowania terminu realizacji zamówienia,

# WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie praw autorskich, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości:

…………………………..zł brutto (słownie brutto: ……………………………..złotych brutto).

Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji Projektowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy ( włącznie z : opracowaniem geodety-mapa do celów projektowych, badań geologicznych podłoża)

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy.

- Termin zapłaty-14 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i wydaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla Zamawiającego, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego.

- W przypadku nie dokonania zapłaty w terminie określonym w §3 umowy Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

# ODBIÓR

- Zamawiający dokona odbioru Dokumentacji Projektowej w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia jej wydania przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację Projektową w terminie określonym w § 3 Umowy wraz z pisemnymi oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami.

- W terminie oznaczonym w ust. 1 Zamawiający zgłosi gotowość podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanej Dokumentacji Projektowej albo zgłosi na piśmie ewentualne uwagi oraz zastrzeżenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń do wykonanej Dokumentacji Projektowej, strony podpiszą protokół uwag, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu uwag.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad w Dokumentacji Projektowej względem terminu o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do żądania kar umownych na zasadach opisanych w § 9 ust. 2 pkt 1 umowy.

- W przypadku wydania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej bez uwzględnienia choćby częściowo uwag oraz zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć wprowadzenie tych uwag i zastrzeżeń innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zrzeka się prawa do kwestionowania tego kosztu.

- Strony zgodnie uznają, że odbiór Dokumentacji Projektowej w żadnym razie nie będzie zwalniał Projektanta z odpowiedzialności za wady Dokumentacji Projektowej lub jej części, ani nie będzie oznaczał potwierdzenia prawidłowości i rzetelności jej wykonania.

# OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty potrzebne do wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca każdorazowo wskaże Zamawiającemu na piśmie zestawienie dokumentów potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej na poszczególnych etapach jej tworzenia, jak również po zakończeniu wszystkich etapów, a Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć uwagi i zastrzeżenia oraz uwzględnić je w prowadzonych pracach projektowych, a w przypadku braku możliwości uwzględnienia ustosunkować się do nich na piśmie ze wskazaniem przyczyn niemożliwości.

# OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie doświadczenie i jest należycie przygotowany do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową zgodnie z warunkami niniejszej umowy, wymogami określonymi przez Zamawiającego, zasadami należytej staranności przyjętymi w obrocie profesjonalnym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco dokonywać niezbędnych uzupełnień wynikających z procedur formalnych lub warunków wykonania Dokumentacji Projektowej w terminie 14 dni od uzyskania od Zamawiającego lub właściwego organu informacji o takiej konieczności.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w ramach umowy Dokumentację Projektową w formie pisemnej w 6 egzemplarzach. Dodatkowo Projektant dostarczy Dokumentację Projektową w formie zapisu cyfrowego na nośnikach CD/DVD (3 sztuki). Dla zabezpieczenia przed ewentualną utratą zbiorów cyfrowych Wykonawca zobowiązuje się przechowywać ich zapis na nośnikach CD/DVD.

# PRAWA  AUTORSKIE

- Projektant oświadcza, że przysługują mu, bądź przysługiwać będą z chwilą wykonania pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej, przy czym prawa te nie będą niczym ograniczone i wolne od obciążeń na rzecz stron trzecich mogących skutkować uniemożliwieniem Wykonawcy realizację jego zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.

- Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania Dokumentacją Projektową w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu prawa do zezwalania na wykonywanie oraz wykonywania praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu. Z tą samą chwilą Projektant przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Dokumentacji Projektowej.

Przeniesienie praw autorskich majątkowych następuje na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym zwłaszcza obejmujących wyłączne prawo do:
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzania egzemplarzy utworu przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzania do obrotu oryginału utworu lub jego części albo egzemplarzy, na których utwór lub jego cześć utrwalono przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, sprzedaży, darowania, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, zapisywanie utworu w dowolnym formacie elektronicznym i utrzymywanie utworu w pamięci komputera;
3) wykonania prac wykonawczych na opracowaniu przedmiotu umowy lub jego części, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi.
Zamawiający ma prawo dokonywania zmian/poprawek/modyfikacji utworu w całości lub w części.

# KARY UMOWNE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego pozostające w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto.

- opóźnienia w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej lub jej poprawienia - w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w § 11 niniejszej umowy – w wysokości 20% ceny netto określonej w umowie za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający może należną karę potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności składania oświadczeń o potrąceniu.

- W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższać będzie wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w wykonaniu Dokumentacji Projektowej.

- W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę przekraczającego 30 dni,

- wykonywania Dokumentacji Projektowej niezgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Zamawiającego.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane na piśmie w terminie  14 dni od zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1.

# OBOWIĄZEK  ZACHOWANIA TAJEMNICY

- Wobec konieczności niejednokrotnego ujawniania w trakcie wykonywania przedmiotowej umowy danych stanowiących tajemnice z różnych dziedzin związanych z działalnością prowadzoną przez Strony, zobowiązują się one do zachowania tajemnicy handlowej  i dbania o to, aby przedmiotowe tajemnice w jakikolwiek sposób nie zostały ujawnione, udostępnione czy w inny sposób dotarły do osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy tak przez okres trwania niniejszej umowy jak i bezterminowo po jej zakończeniu wszelkich informacji o Zamawiającym lub mających związek z działalnością Zamawiającego.

# ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i mogą być skutecznie dokonane jedynie przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  prawo budowlane.

- Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby zamawiającego.

- Strony oświadczają, że podane adresy są aktualne i służą do wszelkiej korespondencji między stronami.

Strony ustalają, że bieżące ustalenia w zakresie projektu będą dokonywane w drodze korespondencji e-mail na adres:

dla Zamawiającego: sekretariat@rzeczna.pl

dla Wykonawcy: ……………………..

- Strony zobowiązują się do informowania o zmianie swych adresów. Doręczenie korespondencji pod wskazany adres uznają za skuteczne, niezależnie od rzeczywistego odebrania korespondencji.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY